Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RD/Z.0201-……..…………..

# KARTA KURSU

| Nazwa | Zarządzanie projektami |
| --- | --- |
| Nazwa w j. ang. | Project Management |

| Koordynator | dr Beata Langer | Zespół dydaktyczny |
| --- | --- | --- |
|  |  | dr Beata Langer |
| Punktacja ECTS* | 5 |  |

## Opis kursu (cele kształcenia)

Celem kursu jest przygotowanie studentów do samodzielnego planowania, realizacji i oceny projektów w środowisku organizacyjnym. Studenci zdobędą wiedzę na temat metodologii zarządzania projektami, poznają narzędzia wspierające pracę zespołową oraz nauczą się analizować ryzyka i kontrolować przebieg realizacji zadań projektowych. Kurs rozwija umiejętności praktyczne w zakresie: definiowania celów i zakresu projektu, tworzenia harmonogramów i budżetów, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, monitorowania postępów i reagowania na zmiany. Dodatkowo kształtowana jest postawa przedsiębiorcza, odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz zdolność do efektywnej komunikacji i współpracy w zespole projektowym.

## Warunki wstępne

| Wiedza | Student posiada ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji, podstaw zarządzania oraz cyklu życia informacji w środowisku instytucjonalnym. Zna podstawowe pojęcia związane z komunikacją, strukturą organizacyjną i procesami decyzyjnymi. |
| --- | --- |
| Umiejętności | Student potrafi analizować działalność instytucji z perspektywy organizacyjnej i informacyjnej. Wykazuje umiejętność samodzielnego formułowania celów, oceny ryzyk oraz pracy zespołowej w kontekście realizacji zadań. |
| Kursy | - |

## Efekty uczenia się

| Wiedza | Efekt kształcenia dla kursu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| --- | --- | --- |
|  | W01. Student zna podstawowe procesy związane z planowaniem i realizacją projektów oraz rozumie ich znaczenie w działalności informacyjnej, kulturalnej i komercyjnej. | K1_W03, K1_W06 |
|  | W02. Ma wiedzę o zasadach tworzenia projektów, stosowanej terminologii oraz metodach zarządzania zespołem i zasobami w kontekście działań projektowych. | K1_W01, K1_W04 |

| Umiejętności | Efekt kształcenia dla kursu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| --- | --- | --- |
|  | U01. Potrafi zdefiniować cel projektu, dobrać odpowiednią metodę działania, zaplanować jego realizację oraz przedstawić wyniki w formie pisemnej lub ustnej. | K1_U01, K1_U05 |
|  | U02. Umie organizować pracę zespołu projektowego, zarządzać zasobami i harmonogramem oraz wdrażać projekt zgodnie z poznaną metodologią. | K1_U02, K1_U03 |
|  | U03. Potrafi formułować własne poglądy, podejmować decyzje projektowe oraz argumentować je w kontekście osiągania celów organizacyjnych. | K1_U04 |

| Kompetencje społeczne | Efekt kształcenia dla kursu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| --- | --- | --- |
|  | K01. Potrafi pracować w zespole projektowym, przyjmować rolę lidera oraz efektywnie współdziałać w realizacji zadań. | K1_K01, K1_K03 |
|  | K02. Rozumie znaczenie etyki zawodowej i kultury osobistej w zarządzaniu projektami, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. | K1_K02 |

| Organizacja |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma zajęć | Wykład (W) | Ćwiczenia w grupach |  |  |  |  |  |
|  |  | A | K | L | S | P | E |
| Liczba godzin | 10 | 20 |  |  |  |  |  |

## Opis metod prowadzenia zajęć

Wykłady: przedstawienie wiadomości teoretycznych – prezentacje multimedialne, metoda opisowa i analizy problemu, konwersatorium problemowe. Ćwiczenia: zajęcia prowadzone stacjonarnie. Elementy zajęć (zadania i testy) zamieszczane na platformie TEAMS lub/oraz Moodle. W uzasadnionym przypadku przedmiot może być również prowadzony w czasie synchronicznym na platformie TEAMS lub/oraz Moodle. Podstawowymi metodami stosowanymi w trakcie zajęć są: praca laboratoryjna przy komputerze związana z wykonywaniem konkretnych zadań, dyskusja, analiza, prezentacja. Każde zadanie ma określoną liczbę godzin pracy własnej studenta. W trakcie zajęć efekty sprawdzane mogą być poprzez testy (kolokwia), realizację zadań grupowych, czy projektów indywidualnych.

## Formy sprawdzania efektów uczenia się

| Efekt kierunkowy | Formy sprawdzania |  |
| --- | --- | --- |
| W01 | Praca laboratoryjna, udział w dryskusji |  |
| W02 | Praca laboratoryjna, udział w dyskusji |  |
| U01 | Praca laboratoryjna, projekt grupowy |  |
| U02 | Praca laboratoryjna, projekt grupowy |  |
| U03 | Praca laboratoryjna, projekt grupowy |  |
| K01 | Praca laboratoryjna, projekt grupowy |  |
| K02 | Praca laboratoryjna, projekt grupowy |  |
| Sposób zaliczenia |  | Zaliczenie |  |

| Kryteria oceny | Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie zadań przygotowanych na platformie TEAMS i/lub Moodle, czynny udział w dyskusji podczas zajęć. Zaliczenie ewentualnych testów/kolokwiów sprawdzających wiedzę. Realizacja projektu lub projektów zespołowych/zadań cząstkowych wskazanych przez prowadzącego. Wykłady: obecność oraz aktywny udział w wykładach (dyskusja). Ćwiczenia: obecność, aktywny udział w zajęciach (dyskusja), projekt zespołowy (jeden lub dwa), terminowe złożenie prac cząstkowych jak i projektów grupowych |
| --- | --- |

## Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Wykład 1–2. Wprowadzenie do kursu i zasady zaliczenia Omówienie struktury kursu, formy zaliczenia oraz kryteriów oceny. Przegląd cyklu życia projektu, jego celów, rezultatów i dokumentacji. 3–4. Komunikacja w zarządzaniu projektami Znaczenie komunikacji w pracy zespołowej. Techniki komunikacyjne, plan komunikacji, zarządzanie informacją w projekcie. 5–6. Podstawy kierowania projektami Role w zespole projektowym, style zarządzania, delegowanie zadań, motywowanie i podejmowanie decyzji. 7–8. Planowanie i budżetowanie Tworzenie harmonogramu, ustalanie kamieni milowych, alokacja zasobów, konstruowanie budżetu projektowego. 9–10. Zarządzanie ryzykiem i ocena projektu Identyfikacja ryzyk, strategie reagowania, ocena efektywności projektu, podsumowanie i wnioski.

Ćwiczenia 1–2. Wprowadzenie do pracy projektowej Omówienie zasad pracy laboratoryjnej. Prezentacja dwóch projektów realizowanych w grupach: – Projekt 1: Budżet Obywatelski – Projekt 2: Małopolska Noc Naukowców Przedstawienie celów, zakresu działań, źródeł finansowania oraz oczekiwanych rezultatów. Podział na zespoły projektowe. 3–6. Definiowanie projektu i zespołu Określenie celów głównych i szczegółowych, zakresu działań, dostępnych zasobów i czasu realizacji. Ustalenie struktury zespołu, ról i odpowiedzialności. Identyfikacja obszaru oddziaływania projektu. 7–10. Planowanie i harmonogram Porządkowanie zadań, szacowanie zasobów, tworzenie harmonogramu, ustalanie zależności między zadaniami. Przygotowanie planu komunikacji i kontroli. 11–14. Budżet i ryzyko Szacowanie kosztów, podział budżetu, kontrola wydatków. Identyfikacja ryzyk, opracowanie strategii zapobiegania i reagowania. Dokumentowanie ryzyk i planów awaryjnych. 15–18. Jakość i zasoby Planowanie jakości, kontrola realizacji. Pozyskiwanie zasobów, zarządzanie nimi w trakcie projektu. Ustalenie wskaźników sukcesu. 19–20. Podsumowanie i prezentacja projektów Prezentacja wyników prac zespołowych. Omówienie mocnych stron i obszarów do poprawy. Refleksja nad procesem projektowym i zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce.

## Wykaz literatury podstawowej

- Barker S., Cole R.: Zarządzanie projektem: co dobry szef projektu wie, robi i mówi. Warszawa 2010 - Knight J. [et al.]: Zyskowne zarządzanie projektami: bezpieczny przewodnik, który pomaga planowo realizować projekt i mieścić się w budżecie. Warszawa 2012 - Knosala R., Łapuńska I.: Operacyjne zarządzanie projektami. Warszawa 2015 - Kusztina E., Zaikin O., Małachowski B.: Projekt zespołowy. Warszawa 2013 - Lessel W.: Zarządzanie projektem: jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt. Warszawa 2008 - Szymańska K. (red.): Kompendium metod i technik zarządzania: teoria i ćwiczenia. Warszawa 2015 - Trocki M., Bukłaha E. [red.]: Zarządzanie projektami: wyzwania i wyniki badań. Warszawa 2016 - Wirkus M. [et al.]: Zarządzanie projektem. Warszawa 2014 - Frame J. Davidson: Zarządzanie projektami w organizacjach. Warszawa: WIG-Press, 2001 - Nieto-Rodriguez A.: Harvard Business Review. Podręcznik zarządzania projektami. Warszawa: ICAN Institute, 2022 - Kozarkiewicz A.: Zarządzanie projektami. Podejście procesowe. Warszawa: Difin, 2020 - Michalak A.: Komunikacja w projektach. Jak skutecznie porozumiewać się w zespole projektowym. Warszawa: Onepress, 2019

## Wykaz literatury uzupełniającej

- Kerzner H.: Zarządzanie projektami. Kompendium wiedzy. Warszawa 2022 - Bukłaha E.: Zarządzanie projektami w organizacji. Podejście tradycyjne, zwinne i hybrydowe. Warszawa 2021 - Michalak A.: Komunikacja w projektach. Jak skutecznie porozumiewać się w zespole projektowym. Warszawa 2019 - Krawczyk P.: Zarządzanie projektami IT. Praktyczny przewodnik. Gliwice 2021 - Trocki M., Grucza B. (red.): Zarządzanie projektem europejskim. Warszawa 2007 - Szczepańska-Woszczyna K.: Zarządzanie projektami w gospodarce cyfrowej. Warszawa 2023

## Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

| Liczba godzin w kontakcie z prowadzącymi | Wykład | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) | 20 |
|  | Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym | 20 |
| Liczba godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi | Lektura w ramach przygotowania do zajęć | 15 |
|  | Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu | 0 |
|  | Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie) | 30 |
|  | Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia | 45 |
| Ogółem bilans czasu pracy |  | 150 |
| Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika |  | 5 |